|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| M1 | Abstimmung Land / Prozessanalyse und Eckpunktepapier | 07/2020 bis 03/2021 |
| M2 | Konzept Datenaustausch | 04/2021 bis 06/2021 |
| M3 | Implementierung und Entwicklertests | 07/2021 bis 03/2022 |
| M4 | Test Modellkommune(n) | 05/2022 |
| M5 | Produktivsetzung und Schulung | 07/2022 bis 08/2022 |